Приложение № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2024-2028 годы»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов 3) за 2025 год (тыс. рублей) | Фактические расходы 4) за 2025 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Администрация МО Никольское сельское поселение (Богданов Павел Александрович глава администрации) | 2024 | 2028 | 2024 | 2028 | всего | 1225,6 | 1199,2 | 97,9% | Проведены работы по установке энергосберегающих приборов учета электроэнергии, восстановлено освещение на улицах сел. Проведены работы по содержанию территории поселения в образцовом порядке, подготовка сведений о границах территориальных зон. |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет | 638,6 586,9 | 613,3 585,9 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие 1 «Благоустройство» |  |  |  |  |  | всего | 268,5 | 242,2 | 90,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет | 268,5 | 242,2 |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1«Мероприятие по коммунальному хозяйству» |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.2 «Мероприятие по уличному освещению» |  |  |  |  |  | всего | 128,1 | 101,8 | 79,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет | 128,1 | 101,8 |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3 «Мероприятие по прочему благоустройству» |  |  |  |  |  | всего | 140,4 | 140,4 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет | 140,4 | 140,4 |  |  |
| 1 | Мероприятие 1. «Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского» |  |  |  |  |  | по источникам 2) | 29,8 | 29,8 | 100 | Проведены работы по борьбе с борщевиком Сосновского |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет областной бюджет | 0,3 29,5 | 0,3 29,5 |  |  |
| 2 | Мероприятие 2. «Капитальный ремонт памятника «Павшим за Родину» в д.Савичи |  |  |  |  |  | всего | 927,3 | 927,3 | 100 | Количество населенных пунктов, сведения о границах которых подготовлены с использованием средств субсидии и утверждены в генеральном плане или схеме территориального планирования |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет областной бюджет | 370,9 556,4 | 370,9 556,4 |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) федеральный бюджет |  |  |  |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с муниципальной программой.

Приложение № 3

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2024-2028 годы»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п * | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному ** | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2024-2028 годы» | тыс.рублей | 1098,5 | 1225,6 |  | 1199,2 |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

** Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

_____________

Приложение № 4

Форма № 6

Сведения о внесенных в муниципальную   программу изменениях

по состоянию на 31.12.2025г

Наименование муниципальной   программы, срок реализации «Развитие жилищно-коммунального комплекса на 2024-2028 годы»

Ответственный исполнитель __Администрация МО Никольское сельское поселение____________

(орган  местного самоуправления  )

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Решение Никольской сельской Думы | 24.01.25 | 128 | Поправка в бюджет |
|  |  | 07.04.25 | 131 |  |
|  |  | 24.11.25 | 153 |  |
|  |  | 19.12.25 | 154 |  |
|  |  | 30.12.25 | 157 |  |

__________________