Приложение № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 2024-2028 годы»

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов 3) за 2025 год (тыс. рублей) | Фактические расходы 4) за 2025 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2024-2028 годы» | Администрация МО Никольское сельское поселение (Богданов Павел Александрович глава администрации) | 2024 | 2028 | 2024 | 2028 | всего | 931,3 | 744,5 | 79,9 % | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет федеральный бюджет | 931,3 | 744,5 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие 1 «Мероприятие в сфере дорожной деятельности» |  |  |  |  |  | всего | 931,3 | 744,5 | 79,95 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет | 931,3 | 744,5 |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них |  |  |  |  |  | всего | 852,3 | 665,5 | 58,9 | Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет | 852,3 | 665,5 |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.2 Разработка проектов организации дорожного движения |  |  |  |  |  | всего | 79,0 | 79,0 | 100 | Разработка проектов организации дорожного движения 20,87 км |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет | 79,0 | 79,0 | 100 |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 2 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) местный бюджет |  |  |  |  |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с муниципальной программой.

4) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, бюджетов поселений за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

Приложение № 3

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2024-2028 годы»

(наименование  муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п * | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному ** | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2024-2028 годы» | тыс.рублей | 589,1 | 931,3 |  | 744,5 |  | В связи с поставленными задачами финансовые ресурсы сконцентрированы на реализацию приоритетных направлений, экономия сложилась в связи с фактическим объемом выполненных работ, оказанных услуг |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями муниципальной программы.

** Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

_____________

Приложение № 4

Форма № 6

Сведения о внесенных в муниципальную   программу изменениях

по состоянию на 31.12.2025г

Наименование муниципальной   программы, срок реализации «Развитие транспортной инфрструктуры  на 2024-2028 годы»

Ответственный исполнитель __Администрация МО Никольское сельское поселение____________

(орган местного самоуправления  )

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Решение Никольской сельской Думы | 24.01.25 | 128 | Поправка в бюджет |

__________________