УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Никольского сельского поселения

от 01.11.2023 № 85 (в редакции от

18.01.2024 № 4, от 26.12.2024 № 98)

Паспорт муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры на 2024 - 2028годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Никольского сельского поселения | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | отсутствуют | | | | | |
| Наименование подпрограммы | отсутствует | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Никольского сельского поселения | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Содержание и ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Никольского сельского поселения | | | | | |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения;  - составлено и проверено смет и дефектных ведомостей по ремонту и строительству дорог и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров;  - оснащено дорог местного значения дорожными знаками;  - принято и проведено оценки качества строительства и ремонта дорог местного значения и тротуаров | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы, разделение на этапы не предусматривается | | | | | |
| **Объемы ассигнований муниципальной программы** | 2024год | 2025год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| **ВСЕГО:** | **942,1** | **542,9** | **550,0** | **580,9** | **0** | **2615,9** |
| в том числе:  федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| бюджет муниципального образования | 942,1 | 542,9 | 550,0 | 580,9 | 0 | 2615,9 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения – 75 %;  - составлено и проверено смет и дефектных ведомостей по ремонту и строительству дорог и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров – 100 %;  - оснащено дорог местного значения дорожными знаками – Х;  - принято и проведено оценки качества строительства и ремонта дорог местного значения и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров – 100 % | | | | | |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировки основных проблем

в указанной сфере и прогноз ее развития

Дорожные условия оказывают влияние на все важные социальные и экономические показатели развития Никольского сельского поселения.

В настоящее время протяжённость автомобильных дорог общего пользования местного значения Никольского сельского поселения в границах населённых пунктов составляет 20,87 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 3,2 км, с гравийно-щебёночным 7,38 км, грунтовых дорог 10,29 км.

Автомобильные дороги и внутридворовые территории подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги - комплекс работ, при выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Целью Программы является:

Улучшение санитарного состояния и внешнего облика территории муниципального образования, повышение уровня благоустройства территории поселения, в том числе обустройство мест массового отдыха населения.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующую задачу:

- содержание и ремонт улично-дорожной сети и автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Никольского сельского поселения

Целевые показатели эффективности реализации Программы отражены в таблице № 1.

Таблица № 1

Сведения о целевых показателях эффективности реализации Программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 2024 – 2028 годы»

| №  п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица  измерения | Значение показателя эффективности (прогноз, факт) | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 92 | 75 | 75 | 70 | 65 |
| 2 | Составлено и проверено смет и дефектных ведомостей по ремонту и строительству дорог и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Оснащено дорог местного значения дорожными знаками | % | х | х | х | х | х |
| 4 | Принято и проведено оценки качества строительства и ремонта дорог местного значения и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Оформлено прав собственности муниципального образования на автомобильные дороги общего пользования местного значения | Право собственности | х | х | х | х | х |

Информация о количественных значениях показателей эффективности реализации программы таких как доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, а так же показателя оснащено дорог местного значения дорожными знаками содержится в отчете заместителя главы администрации Никольского сельского поселения.

Информация о количестве составленных и проверенных смет и дефектных ведомостей по ремонту и строительству дорог и тротуаров содержится в отчетности бухгалтерии администрации поселения.

Информация о принятии и проведении оценки качества строительства и ремонта дорог местного значения и тротуаров содержится в отчете специалиста администрации Никольского сельского поселения.

Реализация Программы рассчитана на период 2024 - 2028 годы, разбивка на этапы не предусмотрена.

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Комплекс основных мероприятий муниципальной программы - это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижения намеченных результатов.

Реализация муниципальной программы осуществляется путем выполнения следующих мероприятий:

- строительство, содержание и ремонт дорог, местного значения в границах населенных пунктов Никольского сельского поселения (в том числе придомовых территорий, тротуаров);

- услуги по изготовлению смет и дефектных ведомостей по ремонту проезжих частей улиц и тротуаров, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости;

- приобретение и установка дорожных знаков на территории поселения;

- осуществление технического контроля за строительством и ремонтом дорог местного значения и тротуаров.

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы администрацией Никольского сельского поселения планируется формирование нормативной правовой и методологической базы:

- разработка в установленном порядке проектов постановлений, распоряжений администрации Никольского сельского поселения, регулирующих отношения в сфере развития транспортной инфраструктуры в поселении;

- разработка и принятие локальных правовых актов поселения.

В соответствии с постановлением администрации Никольского сельского поселения от 19.11.2018 № 77 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Никольского сельского поселения Яранского района Кировской области" администрация поселения разрабатывает и утверждает муниципальную программу.

С учетом ежегодного формирования бюджета на очередной финансовый год и на плановый период вносятся изменения в действующую муниципальную программу.

Нормативные правовые акты администрации сельского поселения, принятие которых необходимо в рамках реализации муниципальной программы, представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 2024 - 2028 годы»

| N  п/п | Вид правового  акта | Основные положения   правового акта | Ответственный   исполнитель | Ожидаемые сроки  принятия  правового  акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Никольского сельского поселения | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры на 2024 - 2028 годы | АдминистрацияНикольского сельского поселения | В соответствии с Постановлением администрации Никольского сельского поселения от 19.11.2018 № 77 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ администрации Никольского сельского поселения» |

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 2026 - 2028 годы» за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

В целях управления реализацией муниципальной программы ежегодно разрабатывается план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год. План реализации муниципальной программы на 2024 год приведен в приложении № 2 к муниципальной программе. Объем финансовых ресурсов на текущий год, необходимых для реализации Программы, рассчитан с учетом расходов на выполнение мероприятий программы по факту предыдущего года.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы, описание мер управления рисками**

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Недостаточное финансирование мероприятий Программы | определение приоритетов для первоочередного финансирования;  привлечение средств внебюджетных источников. |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;  анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных;  оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |

**7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной**

**программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производиться в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ Никольского сельского поселения, утвержденной постановлением администрации Никольского сельского от 19.11.2018 № 77.

Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Развитие транспортной инфраструктуры

на 2024-2028 годы»

**Ресурсное обеспечение программы за счет всех источников финансирования**

**«**Развитие транспортной инфраструктуры на 2024-2028 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Источники финансирования** | | | **Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **2024** | | **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | | **Итого** |
|  | Программа | «Развитие транспортной инфраструктуры на 2024-2028 годы» | всего | | | 942,1 | | 542,9 | 550,0 | | 580,9 | 0 | | 2615,9 |
| федеральный бюджет | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| областной бюджет | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| местный бюджет | | | 942,1 | | 542,9 | 550,0 | | 580,9 | 0 | | 2615,9 |
| иные внебюджетные источники | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 1. | Отдельное мероприятие | Строительство, содержание и ремонт дорог местного значения в границах населенных пунктов Никольского сельского поселения (в том числе придомовых территорий, тротуаров) | всего | | | 858,7 | | 542,9 | 550,0 | | 580,9 | 0 | | 2532,5 |
| федеральный бюджет | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| областной бюджет | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| местный бюджет | | | 858,7 | | 542,9 | 550,0 | | 580,9 | 0 | | 2532,5 |
| иные внебюджетные источники | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  | Показатель | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Отдельное мероприятие | Услуги по изготовлению смет и дефектных ведомостей по ремонту проезжих частей улиц и тротуаров, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости | | всего | | | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | 0 | |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| областной бюджет | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| местный бюджет | | | 0 | 0,0 | | 0,0 | 0 | 0 | | 0 |
| иные внебюджетные источники | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |  | |  |
|  | Показатель | Составлено и проверено смет и дефектных ведомостей по ремонту и строительству дорог и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров | | | | | | | | | | | | |
| 3. | Отдельное мероприятие | Приобретение и установка дорожных знаков на территории поселения | | | всего | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| местный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| иные внебюджетные источники | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | Показатель | Оснащено дорог местного значения дорожными знаками | | | | | | | | | |  | |  |
| 4. | Отдельное мероприятие | Осуществление технического надзора за строительством и ремонтом дорог местного значения и тротуаров | | | всего | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| местный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| иные внебюджетные источники | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | Показатель | Принято и проведено оценки качества строительства и ремонта дорог местного значения и тротуаров от общего количества запланированных ремонтов и строительства дорог и тротуаров | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Отдельное мероприятие | Паспортизация автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения | | | всего | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| федеральный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| областной бюджет | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| местный бюджет | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| иные внебюджетные источники | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | Показатель | Оформлено прав собственности муниципального образования на автомобильные дороги общего пользования местного значения | | | | | | | | | | | | |

Приложение № 2

к муниципальной Программе «Развитие транспортной

инфраструктуры на 2024-2028 годы

**План мероприятий**

**по реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры на 2024-2028**  **годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок | | Источники финансирования | Финанси-  рование  на очередной финансо  вый год, тыс. рублей | Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) |
| начало реализа-  ции | окончание реализа-ции |
| программа | «Развитие транспортной инфраструктуры на 2024-2028 годы» | Богданов Павел Александрович Глава Никольского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 942,1 | Устойчивое, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение в границах населенных пунктов поселения |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 942,1 |
| иные внебюджетные источники | 0 |
| Отдельное мероприятие | Строительство, содержание и ремонт дорог, местного значе-ния в границах населенных пунктов Никольского сельского поселения (в том числе придо-мовых территорий, тротуаров) |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 858,7 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 858,7 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
| Отдельное мероприятие | Услуги по изготовлению смет и дефектных ведомостей по ремонту проезжих частей улиц и тротуаров, проведение проверки достоверности определения сметной стоимости |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 |
| Отдельное мероприятие | Приобретение и установка дорожных знаков на территории поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 |
| Отдельное мероприятие | Осуществление технического контроля за строительством и ремонтом дорог местного значения и тротуаров |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 |
| Отдельное мероприятие | Паспортизация автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Никольского сельского поселения |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 83,4 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| местный бюджет | 83,4 |
| иные внебюджетные источники | 0 |